
重庆光电仪器有限公司原址地块

土壤污染风险评估（含污染土壤危险废物鉴别）

项目比选文件
各比选申请人：
本项目为重庆光电仪器有限公司原址地块土壤污染风险评估（含污染土壤危险废物鉴别），项目业主委托方（比选人）为中国四联仪器仪表集团有限公司，资金来源为企业自筹。项目已具备比选条件，现对本项目进行公开竞争性比选确定土壤污染风险评估（含污染土壤危险废物鉴别）中介机构。具体情况如下：

项目概况

项目地址：重庆市北碚区歇马镇光学村。

项目范围：重庆光电仪器有限公司原址地块约50934.51平米土地（详见产权证渝（2016）北碚区不动产权第000841426号），本次比选范围结合《重庆光电仪器有限公司原址地块土壤污染状况调查报告评审意见书》（详见渝（碚）土调查〔2023〕10号）按实调土地面积51735.47平米开展土壤污染风险评估（含污染土壤危险废物鉴别）。

项目内容：按照二类居住用地标准，结合重庆光电仪器有限公司原址地块土壤污染状况调查报告及行政主管部门批复文件，完成重庆光电仪器有限公司原址地块土壤污染风险评估（含污染土壤危险废物鉴别）。包括但不限于以下内容：

现场复勘：对前期土壤污染状况调查相关资料进行复核，对现场进行复勘；

采样方案制定与实施：根据现场复勘结果，严格按照相关法律法规、标准规范、技术导则、工作指南等要求编制采样方案并实施；

地下水污染情况调查：在前期土壤污染状况调查的基础上，按照相应规范要求，开展进一步地下水污染情况调查及风险评估，得出调查结论，提出相应建议；

实验室检测分析：按照现行评价标准中对应的检测方法分析检测送检样品；

检测结果处理与分析：综合土壤污染状况调查和详细调查的检测数据确定污染物种类、浓度和空间分布；

地块环境风险评估计算：结合地块历史资料、样品分析检测数据、土壤理化性质分析数据、水文地质数据、地块特征参数和未来土地利用规划等，对地块环境进行风险评估。确定地块修复目标值、修复范围和修复工作量；

编制土壤污染风险评估报告，土壤污染风险评估报告需通过生态环境主管部门组织的专家评审会并获得行政主管部门的批复文件；

依据风险评估报告、其他类似项目处置经验制定本项目土壤修复方案建议。针对土壤污染状况，筛选实用的土壤修复技术，对需要修复的污染土壤面积、土方量，提出具有可操作性的修复建议和技术方法，并进行土壤修复费用的测算；

针对风险评估阶段确认的污染土壤开展危险废物鉴别，出具鉴别报告，包括信息采集及现场勘查、鉴别方案编制及组织专家论证通过后上传系统备案、鉴别样品采集及监测、鉴别报告编制及组织专家咨询会通过后上传系统、将鉴别报告按生态环境主管部门要求公示备案通过；

本项目不收取比选申请人比选保证金、履约保证金。

本项目报价有效期为90天。

二、资格条件

比选申请人应满足下列资格条件：

（一）具备独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力；

（二）未被列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”中；

（三）未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中；

（四）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（五）参加采购活动前三年内，有依法缴纳税收的良好记录。
	检查因素
	检查内容

	比选申请人应符合的基本资格条件
	具有独立的法人资格、独立承担民事责任的能力
	1. 提供比选申请人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖公章。

2. 比选申请人法定代表人身份证复印件加盖公章。

	
	未被列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”中
	提供《基本资格条件承诺函》加盖公章（见格式文件）

	
	未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中
	

	
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	参加采购活动前三年内，有依法缴纳税收的良好记录
	


三、申请文件无效的情形

（一）比选申请文件未加盖单位公章；

（二）比选申请单位的报价不是固定价格；

（三）比选申请单位有以他人的名义参加比选活动、串通其他比选申请单位、弄虚作假、行贿等违法行为；

（四）比选申请单位的报价大于最高限价。

四、工期要求

签订合同后 120 日历天内，中选人完成土壤污染风险评估报告，并取得行政主管部门批复文件；签订合同后 180 日历天内，中选人完成污染土壤危险废物鉴别报告公示备案通过并完成本项目约定的全部服务内容。
五、质量要求
按照二类居住用地标准，开展土壤污染风险评估及污染土壤危险废物鉴别工作，完成土壤污染风险评估报告，并取得行政主管部门批复文件，完成污染土壤危险废物鉴别报告并按生态环境主管部门要求公示备案通过。
六、报价要求及付款方式

本项目报价采用总价包干（含税价），报价应包含但不限于完成本项目所需的人工、材料、机械、技术安全措施、现场调查、钻孔取样、水文地质调查及地下水污染情况调查、污染土壤危险废物鉴别、实验室检测、数据分析、报告编制、专家评审、管理、保险、利润、风险、规费及税金等直至完成土壤污染风险评估报告，并取得行政主管部门批复文件，完成污染土壤危险废物鉴别报告公示备案通过全部工作内容所涉及的全部费用，不论任何原因增加的费用均包含在本次报价中，中选后不作调整。

本项目最高限价：95万元。
付款条件：

中选人完成本项目约定的全部服务内容，土壤污染风险评估报告取得行政主管部门批复文件，污染土壤危险废物鉴别报告按生态环境主管部门要求公示备案通过后10个工作日内，比选人按合同金额的80%支付。

项目土壤污染修复效果评估取得行政主管部门通过后10个工作日内，比选人支付本合同约定的剩余款项。

注：付款前，中选人需开具与支付费用等额有效的增值税专用发票，并在比选人首次付款前向比选人提供专家评审通过后的土壤污染风险评估报告、污染土壤危险废物鉴别报告纸质版本各8份及电子版本各1份。
七、评选办法

综合评分法。满分100分，比选人对满足资格条件的比选申请人的响应文件和报价进行评分；未满足资格条件的比选申请人不参与评审。

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分

（40%）
	40分
	所有满足资格条件且不高于最高限价的竞选报价即为有效报价。所有有效报价的算术平均值为评选基准价。

等于评选基准价为满分40分，在此基础上，竞选报价与评选基准价相比，每增加1％扣0.2分，每减少1％扣0.1分，扣完为止。
	比选申请人需严格按照比选项目要求进行报价，详见《报价函》附件1，报价为比选申请人对比选文件所确定的全部工作内容包干价。

	2
	商务部分

（10%）
	10分
	1.业绩案例，本项总分6分：

比选申请人自比选申请文件递交截止时间前5年内独立承担过场地块土壤调查或风险评估或修复效果评估报告项目，每提供1个合同扫描件计1分，最多计5分。

比选申请人自比选申请文件递交截止时间前5年内独立承担过场地块土壤危废鉴别项目，提供1个合同扫描件，得1分，否则不得分。

（注：一个合同只能算一个业绩）
	比选申请人提供项目业绩案例合同扫描件（至少包含能自证清楚的合同关键页）加盖单位公章；项目负责人、项目组其他成员2023年以来连续6个月在本单位的社保证明复印件加盖单位公章、提供相应职称证书复印件加盖单位公章。

	
	
	
	2.人员配置情况，本项总分4分：

项目负责人具有环境工程类或化工类专业的高级工程师及以上职称证书，得2分，否则不得分。

项目组其他成员具备环境工程类或化工类专业的中级工程师及以上职称证书的专业技术人员不少于2名，得2分，否则不得分。
	

	3
	技术部分（50%）
	50分
	1.工作方案，本项总分20分：
对比选申请人提供的工作方案进行评审，包括该方案明确性、科学性、合理性、针对性等。优得15-20分，良得10-15分（不含15分），一般得5-10分（不含10分），差得0-5分（不含5分）。
	提供相应方案

	
	
	
	2.技术控制污染土方量子方案，本项总分20分：
对比选申请人提供的技术控制污染土方量子方案进行评审，包括子方案中涉及的如何合理增加点位平面及纵面密度以精准确定修复范围及污染深度，如何从技术层面合理控制污染土方量，避免过度修复等。优得15-20分，良得10-15分（不含15分），一般得5-10分（不含10分），差得0-5分（不含5分）。
	

	
	
	
	3.项目重点难点分析情况，本项总分10分：
对比选申请人提供的项目重点难点分析情况的全面性及应对措施的有效性进行评审。优得8-10分，良得6-8分（不含8分），一般得4-6分（不含6分），差得0-4分（不含4分）。
	


八、比选文件的获取
（一）期限：自发布之日（2023年10月19日）起七个日历天内（北京时间）。

（二）获取方式：中国四联仪器仪表集团有限公司官网（http://www.chinasilian.com.cn/）发布获取。

九、参选文件的递交

（一）参选文件密封递交的截止时间：2023年10月27 日10：00，递交地点：北碚区蔡家岗镇同熙路99号。

（二）逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

（三）联系方式：
联系人：曾老师  联系电话：15922529792

    十、合同条款及格式
合同及廉洁合同（见附件1）

十一、报价书格式、封装要求及内容

1、比选申请文件应当放入文件袋并密封，并加盖比选申请人公章，一式贰份【其中正本一份，副本一份（副本可以是正本的复印件）】

2、加盖公章的报价函（格式见附件2-1）。

3、需提供法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件、法定代表人身份证明、项目业绩案例合同扫描件复印件（至少包含能自证清楚的合同关键页）、相关人员2023年以来连续6个月在本单位的社保证明复印件、相应职称证书复印件等，上述文件均需加盖比选申请人公章（附件2-2）。

4、项目相应方案（附件2-3）。

5、基本资格条件承诺函，并加盖比选申请人公章（附件2-4）。

1


